|  |  |
| --- | --- |
|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |

|  |
| --- |
| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |

|  |
| --- |
| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| **¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?**  En lo personal, he logrado cumplir la gran mayoría de las actividades establecidas en la carta Gantt, especialmente las tareas relacionadas con la documentación por fases, en colaboración con mi compañera Josefa. Además, hemos trabajado juntas para asegurarnos de que cada etapa del proyecto quede bien documentada, desde la planificación inicial hasta el desarrollo y la implementación. Si bien hemos presentado algunos inconvenientes con el cierre de algunos documentos, eso no ha sido impedimentos para poder desarrollar el resto, ya que hemos podido adaptarnos a estos cambios sin generar mayores impactos ni retrasos en el proyecto.  Por otra parte, el hecho de estar cursando un diplomado en UI/UX me ha permitido ser un aporte en el desarrollo frontend, donde he podido aplicar y potenciar mis conocimientos en diseño de interfaces. Esta oportunidad me ha ayudado a descubrir habilidades que no sabía que poseía, y me ha motivado a seguir desarrollándome en esta área, aportando soluciones creativas y funcionales al proyecto. |

|  |
| --- |
| 2. |
| **¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?**  Para enfrentar las dificultades que han indo surgiendo durante el desarrollo de nuestro proyecto APT, me he centrado en mantener la calma y controlar la frustración, lo que me ha permitido pensar con claridad sobre todo en situaciones de estrés cuando hemos tenido algún inconveniente. Esta postura me ha ayudado a tomar decisiones y a encontrar soluciones rápidas sin dejarme llevar por la presión del momento, y sin pasar por alto el punto de vista de mis compañeros.  Además, he aprovechado los conocimientos en UI/UX para aportar ideas creativas y prácticas que permitan superar los obstáculos en el diseño frontend. Busco siempre alternativas que estén a nuestro alcance y que nos permitan cumplir con los objetivos del proyecto sin afectar los plazos establecidos, sin perder el foco en el alcance y mantener conforme a nuestro cliente en relación a la estética del producto final. |

|  |
| --- |
| 3. Hasta el momento: |
| **¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?**  La verdad es que evalúo mi desempeño de forma positiva. Considero que he sido un aporte dentro del equipo, especialmente en las áreas que he mencionado con anterioridad (gestión de proyectos y desarrollo frontend). He logrado no solo aplicar mis conocimientos y competencias, sino que también estar en constante aprendizaje y explotar mi creatividad al momento de dar soluciones prácticas.  En relación con lo que podría mejorar, me gustaría seguir trabajando en la organización de mi tiempo y anticipar posibles problemas, para poder responder de forma más proactiva y colaborativa con mi equipo. |

|  |
| --- |
| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| **¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?**  Después de esta reflexión y mirando todo lo que hemos avanzado y desarrollado hasta el momento, me siento bastante conforme y tranquila por el proceso que hemos logrado. La verdad es que no tengo mayores inquietudes, salvo algunas relacionadas con la incertidumbre y ansiedad que me genera la fase de defensa del proyecto.  Una pregunta que me gustaría hacerle a mi docente es: ¿Qué consejos nos daría para preparar la defensa del proyecto y enfrentar de la mejor manera posibles preguntas o críticas que puedan surgir durante esa etapa? También me gustaría saber cómo estructurar la presentación para que refleje todo el trabajo y esfuerzo que hemos puesto en el proyecto.  Además, me gustaría conocer cuáles son sus expectativas como nuestra docente tutora, en relación con nuestro desempeño y desarrollo durante este semestre, para poder enfocarme en mejorar aquellos aspectos que puedan transformarse en oportunidades para la defensa final. |

|  |
| --- |
| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| **¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?**  La verdad es que no siento que las actividades deban ser redistribuidas. Hasta ahora, la organización actual ha permitido que cada integrante cumpla con sus responsabilidades, y hemos logrado avanzar la mayoría de las actividades según lo planificado. Sin embargo, podríamos mejorar la gestión de nuestros tiempos, ya que a veces es difícil coincidir al momento de para poder avanzar en conjunto en algunas tareas que requieren que todos estemos presentes. |

|  |
| --- |
| 6. APT grupal |
| **¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?**  Sinceramente, evaluamos el trabajo en grupo de manera positiva, ya que no solo hemos logrado avanzar provechosamente en el desarrollo de nuestro proyecto, sino que también hemos mantenido una buena convivencia y comunicación dentro del equipo. Es importante destacar que cada uno de nosotros ha mostrado disposición para colaborar y apoyarnos mutuamente, lo que ha sido clave para resolver los inconvenientes que han surgido durante las etapas de desarrollo del software. Además, hemos tenido la capacidad de intercambiar opiniones y tomar decisiones importantes en conjunto, asegurando que estas decisiones sean acertadas y beneficien al proyecto.  Entre los aspectos a mejorar, podríamos trabajar en la gestión de nuestros tiempos, ya que a veces resulta difícil coincidir para avanzar juntos en tareas que requieren la participación de todo el equipo. Mejorar la coordinación de nuestros horarios podría facilitar nuestro trabajo en equipo en las fases que nos quedan por ejecutar. |